О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского округа от 15 мая 2020 г. № 747

Руководствуясь статьей 30 Устава Добрянского городского округа, 
в целях приведения отдельных положений Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 15 мая 
2020 г. № 747,

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского округа от 15 мая 2020 г. № 747.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Камские зори», разместить на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа -

глава администрации Добрянского

городского округа                                                                                 К.В. Лызов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Добрянского городского округа

от   №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского округа 
от 15 мая 2020 г. № 747

1. Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа

I. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа (далее – муниципальная программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

II. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по действующим программам ежегодно; может проводиться 
по муниципальным программам, предлагаемым к реализации для принятия решения о целесообразности их разработки.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения основных принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

2.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится управлением территориального развития и экономики администрации Добрянского городского округа.

2.3. Система критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, включает четыре критерия:

K 1 - соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;

K 2 - степень выполнения мероприятий муниципальной программы 
в отчетном году;

K 3 - коэффициент эффективности реализации муниципальных программ;

К4 - качество и достоверность предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета об исполнении муниципальной программы.

Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей муниципальной программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию:

Е = (Р / З) × 100%,                     (1)

где:

Е - коэффициент эффективности реализации муниципальной программы;

Р - результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

З - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей муниципальной программы используются следующие их виды:

прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальных программ производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), 
в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель (и) результативности.

Расчет показателя результативности Рi по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

Рi = РФi / РПi × 100%,                          (2)

б) для обратного показателя результативности:

Рi = РПi / РФi × 100%,                          (3)

где

РФi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

РПi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Рi используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат Зi по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

Зi = ЗФi / ЗПi × 100%,                                         (4)

где:

ЗФi - фактические бюджетные ассигнования, направленные 
на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

ЗПi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные 
на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности, и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Зi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Е) осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя Еi для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Степень соответствия муниципальных программ критериям оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальной программы, текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее реализации и деятельность ответственных исполнителей, соисполнителей и участников по обеспечению достижения целей и конечных результатов муниципальной программы. Максимальная оценка по критериям равна 40 баллам.

На основе оценок по критериям Кi:

Ki = SUM Ki

Система определения критериев и их балльная оценка представлена 
в приложении к настоящей Методике.

Рейтинг эффективности муниципальных программ R формируется:

R = K1 + K2  + K3 + K4

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ программам присваивается рейтинг эффективности R в отчетном году:

эффективная муниципальная программа - при R ≥ 30 баллов;

неэффективная муниципальная программа - при R < 30 балла.

Приложение

# к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденной постановлением администрации Добрянского городского округа

от                    №

СИСТЕМА 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Критерий | Краткое обозначе-ние критерия | Градации | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе | К1 | достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе больше или равно 100% | 10 |
|  |  | среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 75 % до 99 % | 8 |
|  |  | среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 50 до 74 % | 6 |
|  |  | среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 50% | 0 |
| 2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | К2 | в отчетном году выполнено мероприятий, больше или равно 100 % | 10 |
|  |  | от 75 до 99 % | 8 |
|  |  | от 50 до 74 % | 6 |
|  |  | менее 50% | 0 |
| 3. Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ | К3 | значение коэффициента эффективности больше или равно 100 % | 10 |
|  |  | значение коэффициента эффективности находится в промежутке между 75 и 99 % | 8 |
|  |  | значение коэффициента эффективности находится в промежутке между 50 и 74 % | 6 |
|  |  | значение коэффициента эффективности меньше 50 % | 0 |
| 4. Качество и достоверность предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета об исполнении муниципальной программы | К4 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  | информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 6 |
|  |  | информация отчета не соответствует установленным требованиям, и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

».

# Text boxes

19.06.2020

903