# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Советская, 10, г. Добрянка

Пермский Край, 618740

Тел. (24-265) 2-78-68

Е-mail: KSPDMR @mail.ru.

ОГРН 1065914006388 ОКПО 93960313

ИНН/КПП 5914021073/ 591401001

Заключение

на проект решения Земского Собрания Добрянского муниципального района «Об установлении и финансовом обеспечении расходного обязательства на осуществление текущего ремонта нежилого помещения для размещения отдела записи актов гражданского состояния администрации Добрянского муниципального района»

г. Добрянка                                                                                    26 сентября 2018 г.

По поручению председателя Земского Собрания Добрянского муниципального района Шитова А.А. (письмо администрации Добрянского муниципального района от 14.09.2018 № СЭД-265-01-01-90-1425), в соответствии с Положением о Контрольно – счетной палате Добрянского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 21.04.2017 № 136, проведена финансово-экономическая экспертиза (далее – Экспертиза) проекта решения Земского Собрания Добрянского муниципального района «Об установлении и финансовом обеспечении расходного обязательства на осуществление текущего ремонта нежилого помещения для размещения отдела записи актов гражданского состояния администрации Добрянского муниципального района» (далее – Проект решения ЗС).

Для проведения экспертизы Проекта решения ЗС, в Контрольно-счетную палату Добрянского муниципального района (далее – КСП ДМР) представлены следующие документы:

- Проект решения ЗС.

- Пояснительная записка начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности с подтверждающими документами.

- Лист согласования.

# Экспертизой Проекта решения ЗС установлено.

Проектом решения ЗС предлагается установить расходное обязательство Добрянского муниципального района на осуществление текущего ремонта нежилого помещения для размещения отдела записи актов гражданского состояния администрации Добрянского муниципального района по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 66, площадью 54,0 кв. м.

Финансовое обеспечение за счет местного бюджета в сумме 97,3 тыс. руб.

- Частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.

В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Согласно ч. 2 ст. 74 Устава Добрянского муниципального района органы местного самоуправления Добрянского муниципального района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия Земским Собранием соответствующего решения с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

- Муниципальный контракт № 36/15 на выполнение ремонтных работ в помещениях ЗАГС администрации Добрянского муниципального района, расположенного по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, 66 между МКУ «Администрация Добрянского муниципального района» и ООО «Астрал» заключен 30.04.2015. Акт о приемке выполненных работ подписан 25.09.2015 г. в сумме 594,5 тыс. руб. Оплата проведена 29.09.2015 г. за счет средств федерального бюджета.

Согласно пояснений администрации Добрянского муниципального района, 01.11.2016 в адрес генерального директора ООО «Астрал» направлена претензия № СЭД-01-01-28-627 с требованием об устранении дефектов полового покрытия помещения ЗАГС в соответствии с разделом 6 «Гарантии качества» муниципального контракта от 30.04.2015 № 36/15.

03.04.2017 комиссией, с участием представителей с обеих сторон, был проведен осмотр помещения ЗАГС и составлен акт по установленным повреждениям полового покрытия и с предложением директору ООО «Астрал» о принятии мер по устранению образовавшегося дефекта напольного покрытия согласно гарантийных обязательств.

16.05.2017 в письменном ответе генерального директора ООО «Астрал» указано, что работы по устройству наливного пола из цементных растворимых смесей не было предусмотрено ни техническим заданием, ни локально сметным расчетом. ООО «Астрал» обращало внимание на неудовлетворительное состояние основания пола, которое могло вызвать образование трещин в ходе эксплуатации нанесенного эпоксидно-каучукового покрытия. ООО «Астрал не отказывается от взятых на себя гарантийных обязательств и при установлении вины обязуется в установленные договором и законодательством порядке сроки безвозмездно устранить выявленные дефекты.

19.05.2017 в адрес генерального директора ООО «Астрал» направлена претензия № СЭД-01-01-23-648 с требованием об устранении дефектов полового покрытия помещения ЗАГС в соответствии с разделом 6 «Гарантии качества» муниципального контракта от 30.04.2015 № 36/15 и с требованием уплаты штрафа (неустойки) в сумме 59,5 тыс. руб.

Согласно пояснений администрации Добрянского муниципального района, иной презентационной работы с ООО «Астрал» по устранении дефектов полового покрытия помещения ЗАГС не проводилось.

- Между МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей» (Балансодержатель) и МКУ «Администрация Добрянского муниципального района» (Ссудополучатель») заключен договор № 22 безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 30.12.2016.

Предмет договора – безвозмездное пользование в срок до 31.12.2018 нежилым помещением в здании киноконцертного зала по адресу: г. Добрянка ул. Советская д. 66.

Согласно п. 2.3.3. договора № 22 Ссудополучатель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, осуществляя текущие и капитальные ремонты.

КСП ДМР обращает внимание, что договор заключен после факта обнаружения дефектов полового покрытия.

- В соответствии с разделом 6 «Гарантии качества» муниципального контракта от 30.04.2015 № 36/15 гарантийный срок на выполнение работ установлен 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ подписан 25.09.2015 г.

- Согласно пояснительной записке текущий ремонт необходим в связи с неудовлетворительным состоянием полового покрытия в зале торжественных регистрация браков. Согласно представленного локального сметного расчета, заявленная площадь для проведения текущего ремонта, составляет 54,0 кв.м.

В то же время, на основании представленного технического плана, площадь зала составляет 41,1 кв.м.

Вывод:

- В соответствии с ч. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Добрянский муниципальный район вправе принять расходное обязательство на осуществление текущего ремонта нежилого помещения для размещения отдела записи актов гражданского состояния.

- Дополнительная нагрузка на бюджет Добрянского муниципального составит 97,3 тыс. руб.

Данная ситуация сложилась в результате непринятия администрацией Добрянского муниципального района в полном объеме надлежащих мер по устранению Подрядчиком в гарантийный срок выявленных дефектов.

Предложения.

Контрольно-счетная палата Добрянского муниципального района предлагает Земскому Собранию Добрянского муниципального района:

- рассмотреть вопрос об установлении и финансовом обеспечении расходного обязательства на осуществление текущего ремонта нежилого помещения для размещения отдела записи актов гражданского состояния администрации Добрянского муниципального района с учетом выводов изложенных в настоящем Заключении;

- рекомендовать администрации Добрянского муниципального района:

- уточнить площадь необходимую для осуществления текущего ремонта;

- привлечь к ответственности должностных лиц за непринятие в полном объеме надлежащих мер по устранению Подрядчиком в гарантийный срок выявленных дефектов, в результате чего сформировалась дополнительная нагрузка на бюджет Добрянского муниципального в сумме 97,3 тыс. руб.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Добрянского муниципального района                                            Н. Г. Денисова

Коркодинова Светлана Анатольевна

2 78 68