В соответствии со статьями 14, 15 Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Добрянского района,  на 2015-2017 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации Добрянского муниципального района от 26.06.2015 № 750 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Добрянского района, на 2015-2017 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района.

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы муниципального района по инфраструктуре Федорца С.В.

Глава муниципального района –

глава администрации Добрянского

муниципального района 							        К.В.Лызов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации							            Добрянского муниципального   района

от 25.03.2016   № 155

|  | Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в многоквартирных домах, расположенных на территории. Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма |  |
| N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершений работ | Способ формирования фонда капитального оператора* |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по МО: | X | X | X | X | X | 356 294,65 | 335 130,04 | 309 099,76 | 15847 | 81632166,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81632166,28 | X | X | X | X |
| 1 | Добрянка, ул. Копылова, д. 108 | 1962 | 1962 | кирпичные | 3 | 3 | 1 565,90 | 1 503,70 | 1 430,00 | 65 | 72 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 746,00 | 48,37 | 245,54 | 2016 | РО |
| 2 | Добрянка, ул. Копылова, д. 112 | 1963 | 1963 | кирпичные | 2 | 2 | 660,80 | 640,40 | 640,40 | 29 | 1 536 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 507,00 | 2 399,29 | 3 828,86 | 2016 | РО |
| 3 | Добрянка, ул. Орлова, д. 46 | 1973 | 1973 | кирпичные | 5 | 6 | 4 701,80 | 4 454,50 | 4 454,50 | 198 | 1 525 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 756,00 | 342,52 | 1 032,56 | 2016 | РО |
| 4 | Добрянка, ул. Копылова, д. 61 | 1964 | 1964 | кирпичные | 5 | 4 | 3 190,50 | 3 190,50 | 3 148,80 | 151 | 3 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 000,00 | 1 026,48 | 1 080,01 | 2016 | РО |
| 5 | Добрянка, ул. Герцена, д. 43 | 1968 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 684,20 | 638,70 | 525,20 | 26 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 84,00 | 245,54 | 2016 | РО |
| 6 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.17 | 1975 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3 572,14 | 3 304,64 | 3 192,04 | 162 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 82,61 | 256,18 | 2016 | РО |
| 7 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.21 | 1981 | 2008 | кирпич | 5 | 6 | 4 963,81 | 4 509,91 | 4 369,31 | 231 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 676,29 | 1 080,01 | 2016 | РО |
| 8 | Полазна, ул. Больничная, д.3 | 1967 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 698,10 | 635,30 | 635,30 | 27 | 1 025 477,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 477,10 | 1 614,16 | 1 681,11 | 2016 | РО |
| 9 | Полазна, ул. Больничная, д.9 | 1967 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1 643,72 | 1 512,20 | 1 469,30 | 83 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 185,16 | 332,87 | 2016 | РО |
| Итого на 2015 г. | X | X | X | X | X | 21680,97 | 20389,85 | 19864,85 | 972 | 11166486,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 166 486,10 | X | X | X | X |
| 1 | Добрянка, пер. Строителей, д. 12 | 1977 | 1977 | панельные | 5 | 4 | 2 951,30 | 2 762,00 | 2 701,10 | 131 | 483 239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 239,52 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 2 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 15а | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 4 | 2 820,10 | 2 688,90 | 2 688,90 | 135 | 470 449,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 449,94 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 3 | Добрянка, пер. Строителей, д. 3б | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 2 | 1 706,80 | 1 626,30 | 1 362,40 | 73 | 284 537,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 537,45 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 4 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 17а | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 4 | 2 885,30 | 2 744,30 | 2 744,30 | 128 | 480 142,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 142,73 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 5 | Добрянка, ул. Советская, д. 78 | 1981 | 1981 | панельные | 5 | 2 | 1 754,20 | 1 565,60 | 1 527,70 | 74 | 273 917,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 917,38 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 6 | Добрянка, ул. Советская, д. 78/1 | 1982 | 1982 | панельные | 5 | 1 | 432,20 | 431,90 | 357,90 | 13 | 75 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 565,22 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 7 | Добрянка, ул. Победы, д. 27 | 1982 | 1982 | панельные | 5 | 2 | 1 521,00 | 1 416,30 | 1 178,10 | 64 | 247 795,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 795,85 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 8 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 3 | 1983 | 1983 | панельные | 5 | 2 | 1 742,00 | 1 534,30 | 1 534,30 | 77 | 268 441,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 441,13 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 9 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 5 | 1983 | 1983 | панельные | 5 | 2 | 1 728,40 | 1 526,40 | 1 526,40 | 51 | 267 058,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 058,94 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 10 | Добрянка, ул. Герцена, д. 25 | 1985 | 1985 | панельные | 5 | 2 | 1 651,00 | 1 482,20 | 1 482,20 | 64 | 259 325,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 325,71 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 11 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 31 | 1985 | 1985 | панельные | 9 | 1 | 2 446,00 | 2 446,00 | 2 052,00 | 86 | 427 952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 952,16 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 12 | Добрянка, ул. Герцена, д. 33/4 | 1985 | 1985 | панельные | 5 | 2 | 1 495,40 | 1 495,40 | 1 298,50 | 51 | 261 635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 635,18 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 13 | Добрянка, ул. Победы, д. 5 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 2 483,40 | 2 084,30 | 2 032,70 | 84 | 364 669,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 669,13 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 14 | Добрянка, ул. Герцена, д. 32 | 1987 | 1987 | панельные | 5 | 2 | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 550,00 | 72 | 305 655,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 655,12 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 15 | Добрянка, ул. Л.Чайкиной, д. 18 | 1989 | 1989 | панельные | 5 | 2 | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 490,00 | 130 | 273 987,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 987,36 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 16 | Добрянка, ул. Победы, д. 51 | 1989 | 1989 | панельные | 5 | 2 | 1 622,00 | 1 622,00 | 1 540,00 | 117 | 283 785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 785,12 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 17 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 9 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 2 458,60 | 2 061,10 | 2 061,10 | 80 | 360 610,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 610,06 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 18 | Добрянка, ул. Строителей, д. 11 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 2 256,00 | 2 256,00 | 2 029,00 | 85 | 394 709,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 709,76 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 19 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 7 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 | 2 078,00 | 79 | 433 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 026,00 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 20 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 11 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 2 458,00 | 2 458,00 | 2 047,00 | 102 | 430 051,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 051,68 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 21 | Добрянка, ул. Советская, д. 102 | 1986 | 1986 | панельные | 5 | 1 | 2 881,50 | 2 448,45 | 2 448,45 | 159 | 428 380,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 380,81 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 22 | Добрянка, пер. Строителей, д. 9 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 2 431,70 | 2 044,00 | 2 044,00 | 91 | 357 618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 618,24 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 23 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 39 | 1987 | 2009 | панельные | 5 | 1 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 456,50 | 181 | 521 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 380,80 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 24 | Добрянка, ул. Л.Чайкиной, д. 17 | 1987 | 1987 | панельные | 9 | 1 | 2 336,55 | 2 336,55 | 2 070,91 | 97 | 408 802,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 802,79 | 174,96 | 541,61 | 2017 | СС |
| 25 | Добрянка, ул. Советская, д. 98/1 | 1987 | 1987 | панельные | 5 | 1 | 2 868,30 | 2 868,30 | 2 574,50 | 184 | 501 837,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 837,77 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 26 | Добрянка, ул. Гайдара, д. 13 | 1988 | 1988 | панельные | 5 | 4 | 2 793,00 | 2 793,00 | 2 643,00 | 279 | 488 663,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 663,28 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 27 | Добрянка, ул. Лесная, д. 21 | 1988 | 1988 | панельные | 9 | 1 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 131,00 | 98 | 446 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 322,96 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 28 | Добрянка, ул. Трудовые резервы, д. 5 | 1988 | 2009 | панельные | 5 | 1 | 2 913,10 | 2 913,10 | 2 474,50 | 175 | 509 675,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 675,98 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 29 | Добрянка, ул. Гайдара, д. 11 | 1988 | 1988 | панельные | 9 | 1 | 2 434,00 | 2 434,00 | 2 091,00 | 98 | 425 852,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 852,64 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 30 | Добрянка, ул. Лесная, д. 15 | 1989 | 1989 | панельные | 9 | 1 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 117,00 | 102 | 415 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 704,96 | 174,96 | 541,61 | 2017 | РО |
| 31 | Добрянка, ул. Красина, д. 2 | 1983 | 2009 | брус | 2 | 2 | 535,60 | 535,60 | 514,90 | 30 | 44 990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 990,40 | 84,00 | 541,61 | 2017 | РО |
| 32 | Полазна, ул. Дружбы, д.2 | 1987 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 799,70 | 4 304,70 | 4 001,90 | 201 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 255,53 | 256,18 | 2017 | РО |
| 33 | Полазна, ул. Дружбы, д.4 | 1977 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3 677,13 | 3 353,00 | 3 353,00 | 152 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 536,83 | 1 080,01 | 2017 | РО |
| 34 | Полазна, ул. Дружбы, д.6 | 1982 | 2009 | кирпич | 5 | 8 | 6 161,94 | 5 580,36 | 5 439,76 | 246 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 | 251,96 | 256,18 | 2017 | РО |
| 35 | Полазна, ул. Дружбы, д.7 | 1985 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 548,73 | 4 109,50 | 3 580,20 | 182 | 1 052 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 771,00 | 256,18 | 256,18 | 2017 | РО |
| 36 | Полазна, ул. Дружбы, д.10 | 1974 | 2009 | кирпич | 5 | 8 | 6 544,50 | 5 939,30 | 5 895,00 | 298 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 92,60 | 245,54 | 2017 | РО |
| 37 | Полазна, ул. Дружбы, д.11 | 1987 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 649,90 | 4 110,80 | 4 110,80 | 221 | 1 053 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 104,00 | 256,18 | 256,18 | 2017 | РО |
| 38 | Полазна, ул. Дружбы, д.12 | 1978 | 2009 | кирпич | 5 | 8 | 6 576,70 | 5 979,20 | 5 877,80 | 315 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 100,35 | 245,54 | 2017 | РО |
| 39 | Полазна, ул. Дружбы, д.13 | 1988 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 680,58 | 4 151,30 | 4 091,50 | 190 | 1 063 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 480,00 | 256,18 | 256,18 | 2017 | РО |
| 40 | Полазна, ул. Дружбы, д.14 | 1979 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 931,14 | 4 497,90 | 4 230,50 | 237 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 55,58 | 57,86 | 2017 | РО |
| 41 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.4 | 1970 |  | кирпич | 2 | 1 | 957,95 | 635,85 |  | 52 | 16 983,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 983,55 | 26,71 | 26,71 | 2017 | РО |
| 42 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.4а | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 767,62 | 724,84 | 724,84 | 27 | 19 360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360,05 | 26,71 | 26,71 | 2017 | РО |
| 43 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.5 | 1971 | 2008 | кирпич | 5 | 6 | 4 955,36 | 4 493,50 | 4 334,30 | 217 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 77,89 | 256,18 | 2017 | РО |
| 44 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.6 | 1969 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 766,90 | 709,90 | 670,00 | 29 | 181 862,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 862,18 | 256,18 | 256,18 | 2017 | РО |
| 45 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.7 | 1972 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 4 910,00 | 4 448,00 | 4 279,10 | 198 | 1 038 474,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 474,56 | 233,47 | 233,47 | 2017 | РО |
| 46 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.9 | 1973 | 2010 | кирпич | 5 | 6 | 4 868,81 | 4 367,81 | 4 251,16 | 244 | 58 310,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 310,26 | 13,35 | 13,35 | 2017 | РО |
| 47 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.13 | 1976 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7 347,09 | 6 756,88 | 5 860,48 | 323 | 1 577 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 520,00 | 233,47 | 233,47 | 2017 | РО |
| 48 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1978 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 4 359,75 | 4 032,90 | 3 363,50 | 196 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 446,33 | 1 080,01 | 2017 | РО |
| 49 | Полазна, ул. 50 лет Октября, д.19 | 1974 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3 668,55 | 3 391,80 | 3 360,90 | 159 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 44,22 | 44,51 | 2017 | РО |
| 50 | Полазна, ул. Больничная, д.4 | 1968 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 763,20 | 700,40 | 661,10 | 30 | 18 707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 707,60 | 26,71 | 26,71 | 2017 | РО |
| 51 | Полазна, ул. Больничная, д.8 | 1968 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 788,60 | 736,20 | 705,30 | 46 | 19 663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 663,90 | 26,71 | 26,71 | 2017 | РО |
| 52 | Полазна, ул. Культуры, д.1 | 1964 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1 024,87 | 942,00 | 942,00 | 47 | 250 774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 774,60 | 266,22 | 332,87 | 2017 | РО |
| 53 | Полазна, ул. Культуры, д.2 | 1965 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1 044,60 | 959,30 | 759,50 | 40 | 171 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 259,00 | 178,52 | 225,49 | 2017 | РО |
| 54 | Полазна, ул. Культуры, д.3 | 1965 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1 046,43 | 959,75 | 928,75 | 53 | 55 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 530,00 | 57,86 | 57,86 | 2017 | РО |
| 55 | Полазна, ул. Культуры, д.3а | 1965 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1 643,64 | 1 516,20 | 1 512,40 | 72 | 417 035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 035,42 | 275,05 | 332,87 | 2017 | РО |
| 56 | Полазна, ул. Культуры, д.4 | 1962 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1 037,72 | 962,50 | 876,80 | 43 | 55 690,25 |  |  |  | 55 690,25 | 57,86 | 57,86 | 2017 | РО |
| 57 | Полазна, ул. Культуры, д.5 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 776,20 | 742,70 | 704,30 | 47 | 19 837,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 837,51 | 26,71 | 26,71 | 2017 | РО |
| 58 | Полазна, ул. Культуры, д.6 | 1965 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1 047,82 | 960,00 | 928,60 | 51 | 216 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 470,40 | 225,49 | 225,49 | 2017 | РО |
| 59 | Полазна, ул. Культуры, д.7 | 1963 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1 046,97 | 964,10 | 919,60 | 53 | 55 782,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 782,83 | 57,86 | 57,86 | 2017 | РО |
| 60 | Полазна, ул. Культуры, д.8 | 1967 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 678,80 | 641,80 | 525,60 | 41 | 37 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 134,55 | 57,86 | 57,86 | 2017 | РО |
| 61 | Полазна, ул. 9 Мая, д.3 | 1968 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 781,40 | 706,40 | 706,40 | 42 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 254,81 | 332,87 | 2017 | РО |
| 62 | Полазна, ул. 9 Мая, д.5 | 1969 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 941,00 | 875,00 | 793,70 | 38 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 274,29 | 332,87 | 2017 | РО |
| 63 | Полазна, ул. 9 Мая, д.7 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 799,70 | 723,40 | 723,40 | 42 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 248,82 | 332,87 | 2017 | РО |
| 64 | Полазна, ул. 9 Мая, д.9 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 770,30 | 709,30 | 709,30 | 47 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 253,77 | 332,87 | 2017 | РО |
| 65 | Полазна, ул. 9 Мая, д.11 | 1971 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 780,10 | 714,10 | 626,50 | 42 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 331,89 | 332,87 | 2017 | РО |
| 66 | Полазна, ул. Нефтяников, д.4 | 1961 | 2009 | шлакоблок | 2 | 2 | 608,60 | 564,70 | 515,90 | 28 | 32 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 673,54 | 57,86 | 57,86 | 2017 | РО |
| 67 | Полазна, ул. Нефтяников, д.6 | 1952 | 2008 | щито-вой | 2 | 2 | 472,80 | 428,90 | 368,90 | 23 | 154 223,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 223,86 | 359,58 | 359,58 | 2017 | РО |
| 68 | Полазна, ул. Нефтяников, д.10 | 1953 | 2009 | шлакоблок | 2 | 2 | 428,10 | 385,60 | 385,60 | 23 | 128 354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 354,67 | 332,87 | 332,87 | 2017 | РО |
| 69 | Полазна, ул. Нефтяников, д.12 | 1960 | 2008 | шлакоблок | 2 | 1 | 261,80 | 242,80 | 242,80 | 17 | 80 820,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 820,84 | 332,87 | 332,87 | 2017 | РО |
| 70 | Полазна, ул. Нефтяников, д.13 | 1966 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 668,40 | 633,00 | 633,00 | 33 | 16 907,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 907,43 | 26,71 | 26,71 | 2017 | РО |
| 71 | Полазна, ул. Больничная, д.6 | 1966 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 791,00 | 735,00 | 735,00 | 43 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 326,53 | 332,87 | 2016 | РО |
| 72 | Полазна, ул. Нефтяников, д.14 | 1969 | 2008 | щитовой | 2 | 2 | 474,20 | 426,30 | 153,70 | 25 | 141 902,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 902,48 | 332,87 | 332,87 | 2017 | РО |
| Итого на 2016г. | X | X | X | X | X | 165 149,05 | 153 085,99 | 142 330,25 | 7 603 | 28 393 420,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 393 420,55 | X | X | X | X |
| 1 | Добрянка, ул. Копылова, д. 65 | 1966 | 1966 | кирпичные | 5 | 4 | 3 312,60 | 3 181,10 | 3 000,80 | 163 | 872 639,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 639,35 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 2 | Добрянка, ул. Копылова, д. 57 | 1967 | 1967 | кирпичные | 5 | 4 | 3 241,40 | 3 147,20 | 2 887,40 | 145 | 863 339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 339,90 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 3 | Добрянка, ул. Копылова, д 71 | 1970 | 1990 | кирпичные | 5 | 8 | 6 178,90 | 6 094,90 | 6 094,90 | 271 | 1 671 952,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 952,97 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 4 | Добрянка, ул. Советская, д. 97а | 1973 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 2 850,80 | 2 713,00 | 2 713,00 | 122 | 744 230,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 230,16 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 5 | Добрянка, ул. Советская, д. 97 | 1973 | 2008 | кирпичные | 5 | 8 | 6 027,20 | 6 027,20 | 5 630,00 | 259 | 1 653 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 381,50 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 6 | Добрянка, ул. Советская, д. 80 | 1976 | 2008 | кирпичные | 5 | 8 | 6 323,00 | 6 058,85 | 5 373,45 | 242 | 1 662 063,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 063,73 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 7 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 21 | 1976 | 1976 | кирпичные | 5 | 6 | 4 693,00 | 4 473,60 | 4 473,60 | 150 | 1 227 197,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 197,95 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 8 | Добрянка, пер. Строителей, д. 10 | 1977 | 1977 | панельные | 5 | 4 | 3 203,60 | 2 698,10 | 2 632,90 | 124 | 740 142,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 142,79 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 9 | Добрянка, пер. Строителей, д. 8 | 1977 | 1977 | панельные | 5 | 4 | 4 205,20 | 4 062,59 | 4 002,09 | 188 | 1 114 449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 449,69 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 10 | Добрянка, пер. Строителей, д. 3 | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 6 | 4 130,20 | 3 912,00 | 3 912,00 | 167 | 1 073 139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 139,84 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 11 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 8 | 1980 | 1980 | панельные | 5 | 6 | 5 083,10 | 5 083,10 | 4 519,90 | 195 | 1 394 395,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 395,99 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 12 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 4 | 1980 | 1980 | панельные | 5 | 6 | 5 306,80 | 5 306,80 | 4 645,80 | 209 | 1 455 761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 761,38 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 13 | Добрянка, ул. Победы, д. 29/1 | 1981 | 1981 | панельные | 5 | 6 | 5 231,60 | 5 231,60 | 4 574,00 | 181 | 1 435 132,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 132,51 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 14 | Добрянка, ул. Советская, д. 72 | 1981 | 1981 | панельные | 5 | 6 | 5 173,10 | 4 571,40 | 4 226,70 | 188 | 1 254 026,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 026,45 | 274,32 | 541,61 | 2018 | СС |
| 15 | Добрянка, ул. Советская, д. 86 | 1981 | 1981 | панельные | 5 | 4 | 3 487,10 | 3 486,40 | 3 065,40 | 127 | 956 389,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 389,25 | 274,32 | 541,61 | 2018 | СС |
| 16 | Добрянка, ул. Победы, д. 12 | 1981 | 1981 | панельные | 5 | 6 | 5 204,10 | 4 576,90 | 4 457,30 | 173 | 1 255 535,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 535,21 | 274,32 | 541,61 | 2018 | СС |
| 17 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 19 | 1982 | 1982 | кирпичные | 5 | 6 | 4 856,70 | 4 715,29 | 4 428,49 | 197 | 1 293 498,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 498,35 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 18 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 6 | 1982 | 1982 | панельные | 5 | 6 | 5 493,80 | 5 493,80 | 4 601,90 | 200 | 1 507 059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 059,22 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 19 | Добрянка, ул. Победы, д. 7 | 1983 | 1983 | панельные | 5 | 8 | 6 949,50 | 6 065,69 | 6 095,69 | 271 | 1 663 940,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 940,08 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 20 | Добрянка, ул. Советская, д. 88 | 1985 | 1985 | блочные | 5 | 4 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 025,80 | 150 | 932 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 688,00 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 21 | Добрянка, ул. Советская, д. 87 | 1985 | 1985 | панельные | 5 | 4 | 3 462,00 | 3 462,00 | 2 799,00 | 116 | 949 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 695,84 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 22 | Добрянка, ул. Энгельса, д. 5 | 1985 | 1985 | панельные | 5 | 6 | 5 202,20 | 5 202,20 | 4 614,60 | 183 | 1 427 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 067,50 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 23 | Добрянка, ул. Энгельса, д. 7 | 1985 | 1985 | панельные | 5 | 6 | 4 882,50 | 4 882,50 | 4 599,30 | 263 | 1 339 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 367,40 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 24 | Добрянка, ул. Энгельса, д. 7/1 | 1985 | 2009 | блочные | 5 | 4 | 3 140,30 | 2 632,90 | 2 572,60 | 147 | 722 257,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 257,13 | 274,32 | 541,61 | 2018 | СС |
| 25 | Добрянка, ул. Герцена, д. 41 | 1986 | 1986 | панельные | 5 | 6 | 4 939,60 | 4 683,80 | 4 586,00 | 187 | 1 284 860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 860,02 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 26 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 19 | 1986 | 1986 | панельные | 9 | 1 | 3 267,00 | 3 267,00 | 2 170,00 | 92 | 896 203,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 203,44 | 274,32 | 541,61 | 2018 | СС |
| 27 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 13 | 1987 | 1987 | кирпичные | 5 | 4 | 3 503,40 | 3 503,40 | 2 730,40 | 111 | 961 052,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 052,69 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 28 | Добрянка, ул. Гайдара, д. 15 | 1989 | 1989 | панельные | 5 | 6 | 5 083,00 | 5 083,00 | 4 524,00 | 265 | 1 394 368,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 368,56 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 29 | Добрянка, ул. Трудовые резервы, д. 7 | 1989 | 2009 | панельные | 5 | 1 | 2 960,40 | 2 960,40 | 2 521,19 | 159 | 812 096,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 096,93 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 30 | Добрянка, ул. Герцена, д. 30 | 1989 | 2009 | панельные | 5 | 6 | 5 216,40 | 5 216,40 | 4 316,40 | 177 | 1 430 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 962,85 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 31 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 7 | 1982 | 1982 | панельные | 5 | 6 | 4 827,80 | 4 574,40 | 4 574,40 | 208 | 1 254 849,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 849,41 | 274,32 | 541,61 | 2018 | РО |
| 32 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 31 | 1961 | 1961 | кирпичные | 2 | 2 | 659,10 | 641,40 | 641,40 | 22 | 53 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 877,76 | 84,00 | 541,61 | 2018 | РО |
| 33 | Добрянка, ул. Копылова, д. 110 | 1962 | 1962 | кирпичные | 2 | 2 | 672,40 | 637,70 | 637,70 | 25 | 53 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 566,80 | 84,00 | 541,61 | 2018 | РО |
| 34 | Полазна, ул. Нефтяников, д.15 | 1965 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1 655,75 | 1 523,30 | 1 437,90 | 71 | 507 060,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 060,87 | 332,87 | 332,87 | 2018 | РО |
| 35 | Полазна, ул. Нефтяников, д.17 | 1961 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1 637,00 | 1 503,35 | 1 365,85 | 79 | 40 154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 154,48 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 36 | Полазна, ул. Нефтяников, д.18 | 1960 | 2010 | шлакоблок | 2 | 1 | 263,40 | 244,50 | 207,10 | 19 | 81 386,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 386,72 | 332,87 | 332,87 | 2018 | РО |
| 37 | Полазна, ул. Нефтяников, д.19 | 1966 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1 113,50 | 1 019,60 | 1 019,60 | 61 | 58 994,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 994,06 | 57,86 | 57,86 | 2018 | РО |
| 38 | Полазна, ул. Нефтяников, д.20 | 1952 | 2009 | щитовой | 2 | 2 | 459,30 | 428,10 | 367,50 | 18 | 142 501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 501,65 | 332,87 | 332,87 | 2018 | РО |
| 39 | Полазна, ул. Нефтяников, д.21 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 763,20 | 720,40 | 720,40 | 50 | 239 799,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 799,55 | 332,87 | 332,87 | 2018 | РО |
| 40 | Полазна, ул. Нефтяников, д.22 | 1954 | 2009 | шлакоблок | 2 | 2 | 426,15 | 382,95 | 303,60 | 31 | 86 351,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 351,40 | 225,49 | 225,49 | 2018 | РО |
| 41 | Полазна, ул. Нефтяников, д.24 | 1958 | 2012 | шлакоблок | 2 | 2 | 790,37 | 708,67 | 492,23 | 41 | 159 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 798,00 | 225,49 | 225,49 | 2018 | РО |
| 42 | Полазна, ул. Нефтяников, д.26 | 1954 | 2009 | шлакоблок | 2 | 2 | 428,00 | 382,90 | 382,90 | 23 | 86 340,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 340,12 | 225,49 | 225,49 | 2018 | РО |
| 43 | Полазна, ул. Нефтяников, д.28 | 1954 | 2009 | шлакоблок | 2 | 2 | 440,30 | 395,20 | 395,20 | 23 | 89 113,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 113,65 | 225,49 | 225,49 | 2018 | РО |
| 44 | Полазна, ул. Нефтяников, д.30 | 1960 | 2009 | шлакоблок | 2 | 4 | 1 336,10 | 1 189,20 | 1 120,00 | 48 | 68 807,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 807,11 | 57,86 | 57,86 | 2018 | РО |
| 45 | Полазна, ул. Нефтяников, д.31 | 1974 | 2010 | брус | 2 | 2 | 407,00 | 377,00 | 241,10 | 26 | 10 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 069,67 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 46 | Полазна, ул. Нефтяников, д.54 | 1967 | 2009 | брус | 2 | 1 | 352,80 | 329,90 | 116,90 | 18 | 81 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 003,65 | 245,54 | 245,54 | 2018 | РО |
| 47 | Полазна, ул. Нефтяников, д.56 | 1967 | 2009 | брус | 2 | 1 | 369,00 | 346,60 | 305,30 | 25 | 85 104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 104,16 | 245,54 | 245,54 | 2018 | РО |
| 48 | Полазна, ул. Нефтяников, д.58 | 1967 | 2009 | брус | 2 | 1 | 371,45 | 348,36 | 266,62 | 23 | 85 536,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 536,31 | 245,54 | 245,54 | 2018 | РО |
| 49 | Полазна, ул. Нефтяников, д.60 | 1967 | 2012 | брус | 2 | 1 | 369,50 | 347,10 | 223,60 | 27 | 85 226,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 226,93 | 245,54 | 245,54 | 2018 | РО |
| 50 | Полазна, ул. Парковая, д.4 | 1958 | 2009 | шлакоблок | 2 | 1 | 400,80 | 372,40 | 372,40 | 17 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 268,53 | 268,53 | 2018 | РО |
| 51 | Полазна, ул. Парковая, д.6 | 1958 | 2009 | шлакоблок | 2 | 1 | 409,00 | 380,40 | 335,70 | 23 | 10 160,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160,48 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 52 | Полазна, ул. Парковая, д.14 | 1968 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 778,20 | 719,00 | 496,90 | 17 | 19 204,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 204,49 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 53 | Полазна, ул. Парковая, д.16 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 691,40 | 632,20 | 598,60 | 32 | 310 460,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 460,78 | 491,08 | 491,08 | 2018 | РО |
| 54 | Полазна, ул. Трухина, д.44 | 1962 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 617,50 | 560,50 | 389,00 | 89 | 186 573,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 573,64 | 332,87 | 332,87 | 2018 | РО |
| 55 | Полазна, ул. Трухина, д.46 | 1962 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 536,10 | 482,10 | 425,70 | 79 | 12 876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 876,89 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 56 | Полазна, ул. Трухина, д.52 | 1986 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1 666,16 | 1 350,10 | 566,00 | 93 | 36 061,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 061,17 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 57 | Полазна, ул. Уральская, д.6 | 1951 |  | брус | 2 | 1 | 551,40 | 526,50 | 134,40 | 44 | 14 062,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 062,82 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 58 | Полазна, ул. Уральская, д.25 | 1958 | 2012 | шлакоблок | 2 | 1 | 420,00 | 383,20 | 339,50 | 16 | 10 235,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 235,27 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 59 | Полазна, ул. Уральская, д.27 | 1958 | 2009 | шлакоблок | 2 | 1 | 415,10 | 378,30 | 378,30 | 21 | 125 924,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 924,72 | 332,87 | 332,87 | 2018 | РО |
| 60 | Полазна, ул. Уральская, д.12 | 1952 | 2013 | Деревянные | 2 | 1 | 408,3 | 371 | 371,0 | 27 | 9 909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 909,41 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 61 | Полазна, ул. Дружбы, д.8 | 1985 | 2013 | Кирпичные | 5 | 4 | 3258,2 | 3258,2 | 3258,2 | 163 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 276,23 | 1 403,10 | 2018 | РО |
| 62 | Полазна, ул. Пяткина, д.34 | 1951 | 2013 | Деревянные | 2 | 1 | 583,8 | 536,9 | 356,9 | 50 | 14 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 340,60 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 63 | Полазна, ул. Нефтяников, д.54 | 1967 | 2013 | Деревянные | 2 | 1 | 352,6 | 329,9 | 329,9 | 18 | 8 811,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 811,63 | 26,71 | 26,71 | 2018 | РО |
| 64 | Ярино, ул. Железнодорожная, 5 | 1962 | 2002 | гипсоблок | 2 | 3 | 471,6 | 444,6 | 303,1 | 31 | 109 167,08 | 0 | 0 | 0 | 109 167,08 | 245,54 | 245,54 | 2018 | РО |
| 65 | с. Сенькино, ул. Полевая,д.13 | 1983 | 2012 | Деревянные | 1 | 4 | 101,1 | 81,1 | 81,1 | 2 | 27 733,75 | 0 | 0 | 0 | 27 733,75 | 341,97 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 66 | с. Сенькино, ул. Полевая,д.21 | 1985 | 2007 | Деревянные | 1 | 4 | 108,3 | 88,3 | 88,3 | 8 | 29 708,86 | 0 | 0 | 0 | 29 708,86 | 336,45 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 67 | с. Сенькино, ул. Мира, д.4 | 1986 | 2012 | Деревянные | 1 | 4 | 115,2 | 86,6 | 86,6 | 4 | 31 601,66 | 0 | 0 | 0 | 31 601,66 | 364,92 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 68 | п.ст. Пальники, Трактовая, 1 | 1951 | 0 | Деревянные | 1 | 5 | 161,6 | 65,1 | 65,1 | 13 | 16 405,20 | 0 | 0 | 0 | 16 405,20 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 69 | п.ст. Пальники, Трактовая, 3 | 1956 | 0 | Деревянные | 1 | 4 | 189,3 | 122,8 | 122,8 | 6 | 30 945,60 | 0 | 0 | 0 | 30 945,60 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 70 | п.ст. Пальники, Трактовая, 5 | 1956 | 0 | Деревянные | 1 | 4 | 164,8 | 114,7 | 114,7 | 11 | 28 904,40 | 0 | 0 | 0 | 28 904,40 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 71 | п.ст. Пальники, Трактовая, 7 | 1952 | 0 | Деревянные | 1 | 5 | 166,1 | 30 | 30 | 12 | 7 560,00 | 0 | 0 | 0 | 7 560,00 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 72 | п.ст. Пальники, Трактовая, 10 | 1981 | 0 | кирпич | 1 | 4 | 189,3 | 138,8 | 138,8 | 7 | 34 977,60 | 0 | 0 | 0 | 34 977,60 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 73 | п.ст. Пальники, Трактовая, 12 | 1985 | 0 | ж/б панели | 1 | 4 | 198,6 | 134,7 | 134,7 | 11 | 33 944,40 | 0 | 0 | 0 | 33 944,40 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 74 | п.ст. Пальники, Трактовая, 14 | 1986 | 0 | шлакоблок | 1 | 4 | 180 | 124 | 124 | 14 | 31 248,00 | 0 | 0 | 0 | 31 248,00 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 75 | п.ст. Пальники, Молодежная, 4 | 1968 | 0 | шлакоблок | 2 | 2 | 459,1 | 421,7 | 421,7 | 28 | 106 268,40 | 0 | 0 | 0 | 106 268,40 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 76 | п.ст. Пальники, Молодежная, 4а | 1975 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 756,6 | 736,6 | 736,6 | 53 | 185 623,20 | 0 | 0 | 0 | 185 623,20 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 77 | п.ст. Пальники, Молодежная, 5 | 1968 | 0 | шлакоблок | 2 | 2 | 446,6 | 334,5 | 334,5 | 38 | 84 294,00 | 0 | 0 | 0 | 84 294,00 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 78 | п.ст. Пальники, Молодежная, 46 | 1979 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 762 | 742 | 742 | 54 | 186 984,00 | 0 | 0 | 0 | 186 984,00 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 79 | д. Бобки, Железнодорожная, 10 | 1970 | 0 | деревянные | 1 | 6 | 196,65 | 170,45 | 170,45 | 17 | 42 953,40 | 0 | 0 | 0 | 42 953,40 | 252 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 80 | п. Н.Лух, Веселая, 20 | 1965 | 0 | деревянные | 1 | 1 | 133,6 | 66,8 | 66,8 | 5 | 18 324,58 | 0 | 0 | 0 | 18 324,58 | 274,32 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 81 | п. Н.Лух, Веселая, 45 | 1965 | 0 | деревянные | 1 | 1 | 112 | 84 | 84 | 3 | 23 042,88 | 0 | 0 | 0 | 23 042,88 | 274,32 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| 82 | с. Липово, Советская, 9 | 1990 | 0 | деревянные | 1 | 1 | 113 | 93 | 93 | 6 | 25 511,76 | 0 | 0 | 0 | 25 511,76 | 274,32 | 1 681,11 | 2018 | РО |
| Итого 2017г. | X | X | X | X | X | 169 464,63 | 161 654,20 | 146 904,66 | 7 272 | 42072259,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42072259,63 | X | X | X | X |

Приложение  2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Добрянского муниципального района

от 25.03.2016   № 155

|  |  |  | Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО |  | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 жилищного кодекса РФ | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 № 304-ПК |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | ремонт балконных плит | ремонт козырьков входных крылец |  |
|  |  | руб. | наименова-ние системы* | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| Всего по МО: | 81 632 166,29 | Х | 54 795 972,19 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 12904059,79 | 72,00 | 10 622 145,28 | 151,00 | 248 304,00 | 21,00 | 220 627,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 612,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 332,57 | 367 113,13 |  |
| 1 | Добрянка, ул. Копылова, д. 108 | 72 746,00 | ГВС | 72 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Добрянка, ул. Копылова, д. 112 | 1 536 507,00 |  |  |  |  | 572,00 | 1 007 551,00 | 72,00 | 160 025,00 | 151,00 | 148 304,00 | 21,00 | 220 627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Добрянка, ул. Орлова, д. 46 | 1 525 756,00 | ТЕП, ХВС, ГВС | 1 525 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Добрянка, ул. Копылова, д. 61 | 3 275 000,00 |  |  |  |  | 1 200,00 | 3 275 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Добрянка, ул. Герцена, д. 43 | 128 000,00 | ГВС | 128 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.17 | 273 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 273 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.21 | 3 050 000,00 |  |  |  |  |  | 3 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полазна, ул.Больничная, д.3 | 1 025 477,10 |  |  |  |  |  | 1 025 477,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полазна, ул.Больничная, д.9 | 280 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2015 г. | 11 166 486,10 | X | 1 726 502,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 8 358 028,10 | 72,00 | 713 025,00 | 151,00 | 148 304,00 | 21,00 | 220 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Добрянка, пер. Строителей, д. 12 | 483 239,52 | ТЕП | 483 239,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 15а | 470 449,94 | ТЕП | 470 449,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Добрянка, пер. Строителей, д. 3б | 284 537,45 | ТЕП | 284 537,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 17а | 480 142,73 | ТЕП | 480 142,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Добрянка, ул. Советская, д. 78 | 273 917,38 | ТЕП | 273 917,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Добрянка, ул. Советская, д. 78/1 | 75 565,22 | ТЕП | 75 565,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Добрянка, ул. Победы, д. 27 | 247 795,85 | ТЕП | 247 795,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 3 | 268 441,13 | ТЕП | 268 441,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 5 | 267 058,94 | ТЕП | 267 058,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Добрянка, ул. Герцена, д. 25 | 259 325,71 | ТЕП | 259 325,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 31 | 427 952,16 | ТЕП | 427 952,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Добрянка, ул. Герцена, д. 33/4 | 261 635,18 | ТЕП | 261 635,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Добрянка, ул. Победы, д. 5 | 364 669,13 | ТЕП | 364 669,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Добрянка, ул. Герцена, д. 32 | 305 655,12 | ТЕП | 305 655,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Добрянка, ул. Л.Чайкиной, д. 18 | 273 987,36 | ТЕП | 273 987,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Добрянка, ул. Победы, д. 51 | 283 785,12 | ТЕП | 283 785,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 9 | 360 610,06 | ТЕП | 360 610,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Добрянка, ул. Строителей, д. 11 | 394 709,76 | ТЕП | 394 709,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 7 | 433 026,00 | ТЕП | 433 026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 11 | 430 051,68 | ТЕП | 430 051,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Добрянка, ул. Советская, д. 102 | 428 380,81 | ТЕП | 428 380,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Добрянка, пер. Строителей, д. 9 | 357 618,24 | ТЕП | 357 618,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 39 | 521 380,80 | ТЕП | 521 380,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Добрянка, ул. Л.Чайкиной, д. 17 | 408 802,79 | ТЕП | 408 802,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Добрянка, ул. Советская, д. 98/1 | 501 837,77 | ТЕП | 501 837,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Добрянка, ул. Гайдара, д. 13 | 488 663,28 | ТЕП | 488 663,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Добрянка, ул. Лесная, д. 21 | 446 322,96 | ТЕП | 446 322,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Добрянка, ул. Трудовые резервы, д. 5 | 509 675,98 | ТЕП | 509 675,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Добрянка, ул. Гайдара, д. 11 | 425 852,64 | ТЕП | 425 852,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Добрянка, ул. Лесная, д. 15 | 415 704,96 | ТЕП | 415 704,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Добрянка, ул. Красина, д. 2 | 44 990,40 | ТЕП | 44 990,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Полазна, ул.Дружбы, д.2 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Полазна, ул.Дружбы, д.4 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Полазна, ул.Дружбы, д.6 | 1 406 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 406 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Полазна, ул.Дружбы, д.7 | 1 052 771,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 052 771,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Полазна, ул.Дружбы, д.10 | 550 000,00 | ХВС | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Полазна, ул.Дружбы, д.11 | 1 053 104,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 053 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Полазна, ул.Дружбы, д.12 | 600 000,00 | ВО | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Полазна, ул.Дружбы, д.13 | 1 063 480,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Полазна, ул.Дружбы, д.14 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.4 | 16 983,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 983,55 |  |
| 42 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.4а | 19 360,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 360,05 |  |
| 43 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.5 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.6 | 181 862,18 |  |  |  |  |  |  |  | 181 862,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.7 | 1 038 474,56 | эл | 1 038 474,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.9 | 58 310,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 310,26 |  |
| 47 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.13 | 1 577 520,00 | эл | 1 577 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.15 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Полазна, ул.50 лет Октября, д.19 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Полазна, ул.Больничная, д.4 | 18 707,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 707,60 |  |
| 51 | Полазна, ул.Больничная, д.8 | 19 663,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 663,90 |  |
| 52 | Полазна, ул.Культуры, д.1 | 250 774,60 |  |  |  |  |  |  |  | 250 774,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Полазна, ул.Культуры, д.2 | 171 259,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 259,00 |  |  |
| 54 | Полазна, ул.Культуры, д.3 | 55 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Полазна, ул.Культуры, д.3а | 417 035,42 |  |  |  |  |  |  |  | 417 035,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Полазна, ул.Культуры, д.4 | 55 690,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 690,25 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Полазна, ул.Культуры, д.5 | 19 837,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 837,51 |  |
| 58 | Полазна, ул.Культуры, д.6 | 216 470,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 470,40 |  |  |
| 59 | Полазна, ул.Культуры, д.7 | 55 782,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 782,83 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Полазна, ул.Культуры, д.8 | 37 134,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 134,55 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Полазна, ул.9 Мая, д.3 | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Полазна, ул.9 Мая, д.5 | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Полазна, ул.9 Мая, д.7 | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Полазна, ул.9 Мая, д.9 | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Полазна, ул.9 Мая, д.11 | 237 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 237 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Полазна, ул.Нефтяников, д.4 | 32 673,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 673,54 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Полазна, ул.Нефтяников, д.6 | 154 223,86 |  |  |  |  |  |  |  | 142 767,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 455,92 |  |
| 68 | Полазна, ул.Нефтяников, д.10 | 128 354,67 |  |  |  |  |  |  |  | 128 354,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Полазна, ул.Нефтяников, д.12 | 80 820,84 |  |  |  |  |  |  |  | 80 820,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Полазна, ул.Нефтяников, д.13 | 16 907,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 907,43 |  |
| 71 | Полазна, ул.Больничная, д.6 | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Полазна, ул.Нефтяников, д.14 | 141 902,48 |  |  |  |  |  |  |  | 141 902,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2016 г. | 28 393 420,54 | Х | 14 961 780,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 8 625 873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 729,40 | 181 226,22 | ,48 |
| 1 | Добрянка, ул. Копылова, д. 65 | 872 639,35 | ТЕП | 872 639,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Добрянка, ул. Копылова, д. 57 | 863 339,90 | ТЕП | 863 339,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Добрянка, ул. Копылова, д 71 | 1 671 952,97 | ТЕП | 1 671 952,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Добрянка, ул. Советская, д. 97а | 744 230,16 | ТЕП | 744 230,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Добрянка, ул. Советская, д. 97 | 1 653 381,50 | ТЕП | 1 653 381,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Добрянка, ул. Советская, д. 80 | 1 662 063,73 | ТЕП | 1 662 063,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 21 | 1 227 197,95 | ТЕП | 1 227 197,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Добрянка, пер. Строителей, д. 10 | 740 142,79 | ТЕП | 740 142,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Добрянка, пер. Строителей, д. 8 | 1 114 449,69 | ТЕП | 1 114 449,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Добрянка, пер. Строителей, д. 3 | 1 073 139,84 | ТЕП | 1 073 139,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 8 | 1 394 395,99 | ТЕП | 1 394 395,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 4 | 1 455 761,38 | ТЕП | 1 455 761,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Добрянка, ул. Победы, д. 29/1 | 1 435 132,51 | ТЕП | 1 435 132,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Добрянка, ул. Советская, д. 72 | 1 254 026,45 | ТЕП | 1 254 026,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Добрянка, ул. Советская, д. 86 | 956 389,25 | ТЕП | 956 389,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Добрянка, ул. Победы, д. 12 | 1 255 535,21 | ТЕП | 1 255 535,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 19 | 1 293 498,35 | ТЕП | 1 293 498,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 6 | 1 507 059,22 | ТЕП | 1 507 059,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Добрянка, ул. Победы, д. 7 | 1 663 940,08 | ТЕП | 1 663 940,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Добрянка, ул. Советская, д. 88 | 932 688,00 | ТЕП | 932 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Добрянка, ул. Советская, д. 87 | 949 695,84 | ТЕП | 949 695,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Добрянка, ул. Энгельса, д. 5 | 1 427 067,50 | ТЕП | 1 427 067,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Добрянка, ул. Энгельса, д. 7 | 1 339 367,40 | ТЕП | 1 339 367,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Добрянка, ул. Энгельса, д. 7/1 | 722 257,13 | ТЕП | 722 257,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Добрянка, ул. Герцена, д. 41 | 1 284 860,02 | ТЕП | 1 284 860,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 19 | 896 203,44 | ТЕП | 896 203,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Добрянка, ул. Энергетиков, д. 13 | 961 052,69 | ТЕП | 961 052,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Добрянка, ул. Гайдара, д. 15 | 1 394 368,56 | ТЕП | 1 394 368,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Добрянка, ул. Трудовые резервы, д. 7 | 812 096,93 | ТЕП | 812 096,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Добрянка, ул. Герцена, д. 30 | 1 430 962,85 | ТЕП | 1 430 962,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Добрянка, ул. Ветеранов войны, д. 7 | 1 254 849,41 | ТЕП | 1 254 849,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Добрянка, ул. Жуковского, д. 31 | 53 877,76 | ТЕП | 53 877,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Добрянка, ул. Копылова, д. 110 | 53 566,80 | ТЕП | 53 566,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Полазна, ул.Нефтяников, д.15 | 507 060,87 |  |  |  |  |  |  |  | 507 060,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Полазна, ул.Нефтяников, д.17 | 40 154,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 154,48 |  |
| 36 | Полазна, ул.Нефтяников, д.18 | 81 386,72 |  |  |  |  |  |  |  | 81 386,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Полазна, ул.Нефтяников, д.19 | 58 994,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 994,06 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Полазна, ул.Нефтяников, д.20 | 142 501,65 |  |  |  |  |  |  |  | 142 501,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Полазна, ул.Нефтяников, д.21 | 239 799,55 |  |  |  |  |  |  |  | 239 799,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Полазна, ул.Нефтяников, д.22 | 86 351,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 351,40 |  |  |
| 41 | Полазна, ул.Нефтяников, д.24 | 159 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 798,00 |  |  |
| 42 | Полазна, ул.Нефтяников, д.26 | 86 340,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 340,12 |  |  |
| 43 | Полазна, ул.Нефтяников, д.28 | 89 113,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 113,65 |  |  |
| 44 | Полазна, ул.Нефтяников, д.30 | 68 807,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 807,11 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Полазна, ул.Нефтяников, д.31 | 10 069,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 069,67 |  |
| 46 | Полазна, ул.Нефтяников, д.54 | 81 003,65 | ВО | 81 003,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Полазна, ул.Нефтяников, д.56 | 85 104,16 | ВО | 85 104,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Полазна, ул.Нефтяников, д.58 | 85 536,31 | ВО | 85 536,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Полазна, ул.Нефтяников, д.60 | 85 226,93 | ВО | 85 226,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Полазна, ул.Парковая, д.4 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Полазна, ул.Парковая, д.6 | 10 160,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 160,48 |  |
| 52 | Полазна, ул.Парковая, д.14 | 19 204,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 204,49 |  |
| 53 | Полазна, ул.Парковая, д.16 | 310 460,78 | ХВС,ВО | 310 460,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Полазна, ул.Трухина, д.44 | 186 573,64 |  |  |  |  |  |  |  | 186 573,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Полазна, ул.Трухина, д.46 | 12 876,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 876,89 |  |
| 56 | Полазна, ул.Трухина, д.52 | 36 061,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 061,17 |  |
| 57 | Полазна, ул.Уральская, д.6 | 14 062,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 062,82 |  |
| 58 | Полазна, ул.Уральская, д.25 | 10 235,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 235,27 |  |
| 59 | Полазна, ул.Уральская, д.27 | 125 924,72 |  |  |  |  |  |  |  | 125 924,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Полазна, ул. Уральская, д.12 | 9 909,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 909,41 |  |
| 61 | Полазна, ул. Дружбы, д.8 | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Полазна, ул. Пяткина, д.34 | 14 340,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 340,60 |  |
| 63 | Полазна, ул. Нефтяников, д.54 | 8 811,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 811,63 |  |
| 64 | Ярино, ул. Железнодорожная, 5 | 109 167,08 | ВО | 109 167,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Сенькино, ул. Полевая, 13 | 27 733,75 |  |  |  |  |  | 27 733,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Сенькино, ул. Полевая, 21 | 29 708,86 |  |  |  |  |  | 29 708,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Сенькино, ул. Мира, 4 | 31 601,66 |  |  |  |  |  | 31 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | п.ст. Пальники, Трактовая, 1 | 16 405,20 |  |  |  |  |  | 16 405,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | п.ст. Пальники, Трактовая, 3 | 30 945,60 |  |  |  |  |  | 30 945,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | п.ст. Пальники, Трактовая, 5 | 28 904,40 |  |  |  |  |  | 28 904,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | п.ст. Пальники, Трактовая, 7 | 7 560,00 |  |  |  |  |  | 7 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | п.ст. Пальники, Трактовая, 10 | 34 977,60 |  |  |  |  |  | 34 977,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | п.ст. Пальники, Трактовая, 12 | 33 944,40 |  |  |  |  |  | 33 944,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | п.ст. Пальники, Трактовая, 14 | 31 248,00 |  |  |  |  |  | 31 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | п.ст. Пальники, Молодежная, 4 | 106 268,40 |  |  |  |  |  | 106 268,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | п.ст. Пальники, Молодежная, 4а | 185 623,20 |  |  |  |  |  | 185 623,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | п.ст. Пальники, Молодежная, 5 | 84 294,00 |  |  |  |  |  | 84 294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | п.ст. Пальники, Молодежная, 46 | 186 984,00 |  |  |  |  |  | 186 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | д. Бобки, Железнодорожная, 10 | 42 953,40 |  |  |  |  |  | 42 953,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | п. Н.Лух, Веселая, 20 | 18 324,58 |  |  |  |  |  | 18 324,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | п. Н.Лух, Веселая, 45 | 23 042,88 |  |  |  |  |  | 23 042,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | с. Липово, Советская, 9 | 25 511,76 |  |  |  |  |  | 25 511,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2017 г. | 42 072 259,65 | Х | 38 107 689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 031,69 | 0,00 | 1 283 247,15 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 603,17 | 185 886,91 |  |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Добрянского муниципального района

от  25.03.2016   №  155

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных домов

| Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по МО | 356294,65 | 15847 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 632 166,28 | 81 632 166,28 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2016 г. | 21680,97 | 972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11166486,1 | 11166486,1 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 201 7г. | 165149,05 | 7603 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28393420,55 | 28393420,55 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2018г. | 169464,63 | 7272 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 42072259,63 | 42072259,63 |

# Text boxes

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Добрянского муниципального района на 2015-2017 годы

155

25.03.2016