

3497

31.10.2023

**О внесении изменений   
в муниципальную программу**

**Добрянского городского округа**

**«Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа   
от 02 ноября 2022 г. № 3101**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Добрянского городского округа,   
пунктом 7.1 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, в целях уточнения основных параметров муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся   
в муниципальную программу Добрянского городского округа «Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022 г. № 3101 (в редакции постановлений администрации Добрянского городского округа от 01 марта 2023 г. № 478, от 07 июля 2023 г. № 2067).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Добрянский городской округ», разместить   
на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа –

глава администрации

Добрянского городского округа Д.В. Антонов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Добрянского городского округа

от №

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу Добрянского городского округа «Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа**

**от 02 ноября 2022 г. № 3101**

1. Паспорт муниципальной программы, изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель программы | | | | Заместитель главы администрации Добрянского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | | | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа | | | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | | | | Администрация Добрянского городского округа  Отдел жилищно-коммунального хозяйства в р.п. Полазна администрации Добрянского городского округа | | | | | | | | | | |
| Участники программы | | | | МБУ «Благоустройство»  МКУ «Управление капитального строительства»  МБУ «Приоритет» | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | | | | Срок реализации Программы с 01.01.2023 по 31.12.2026.  Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. | | | | | | | | | | |
| 1. Цель программы | | | | Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории Добрянского городского округа. | | | | | | | | | | |
| 1. Задача программы | | | | Доведение уровня благоустройства, качества городской среды и «уличной» безопасности в населенных пунктах - центрах кустового расселения Добрянского городского округа до средне краевого уровня | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование  целевого   показателя | Единица  измерения | ГРБС | | Значение целевого  показателя на начало  реализации программы |  | | Плановое значение   целевого показателя | | | | Ожидаемые результаты  реализации программы | | |
| 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |  | | |
| 1. | Количество спиленных (вырубленных) аварийных деревьев | Ед. | 508  510 | | 89 | 120 | | 120 | | 120 | 120 | Снижение количества аварийных деревьев, представляющих опасность для населения, путем спиливания (вырубки) к концу реализации программы до 480ед.; | | |
| 2. | Площадь клумб и вазонов, охваченных цветочными посадками | кв. м | 508  510 | | 1144,3 | 2268,3 | | 2268,3 | | 2268,3 | 2268,3 | Сохранение площади, охваченной цветочными посадками 2268,3 ежегодно | | |
| 3. | Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена акарицидная обработка | га | 508  510 | | 118,7 | 131,7 | | 131,7 | | 131,7 | 131,7 | Сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена акарицидная обработка не менее 131,7 га ежегодно | | |
| 4. | Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена дератизационная обработка | га | 508  510 | | 118,7 | 131,7 | | 131,7 | | 131,7 | 131,7 | Сохранение площади земельных участков, на которых будет ежегодно проведена дератизационная обработка не менее 131,7 га до конца реализации программы | | |
| 5 | Проектная документация по реконструкции набережной в г. Добрянка | Ед. | 503 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | Наличие проектной документации по реконструкции набережной г. Добрянка, ед.; | | |
| 6 | Точка доступа к сети «Интернет» на муниципальных территориях общего пользования | Ед. | 508 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | Сохранение точек доступа к сети "Интернет" на муниципальных территориях общего пользования не менее 2 ед. ежегодно | | |
| 7 | Страхование гидротехнических сооружений (ГТС) | Ед. | 503 | | 2 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Получение лицензии для безопасной эксплуатации ГТС 2 ед. в 2023 году | | |
| 2. Задача программы | | Формирование поселковой и межпоселковой системы санитарной очистки территории Добрянского городского округа с использованием наилучших доступных технологий сбора – сортировки – переработки - утилизации и захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов в рамках региональной схемы обращения с отходами. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов | Ед. | 508  510 | | 8 | 4 | | 11 | | 17 | 13 | Обустроить к концу 2026 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 45 ед.; | | |
| 3. Задача программы | | Улучшение санитарно-экологической обстановки в округе | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб. м | 508  510 | | 2000 | 4000 | | 4000 | | 4000 | 4000 | Ликвидация несанкционированных свалок не менее 4000 куб м. ежегодно | | |
| 2 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 508  510 | | 72 | 83 | | 83 | | 83 | 83 | Снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных ежегодно на 83особи | | |
| 4. Задача программы | | Мониторинг состояния окружающей среды (негативное влияние на окружающую среду, углеродный след; | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг полигона твердых бытовых отходов в р.п. Полазна | Ед. | 508 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | Ежеквартальное проведение мониторинга полигона твердых бытовых отходов и разработка рекомендаций по его эксплуатации в целях сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду | | |
| 5. Задача программы | | Развитие новых участков линии наружного освещения и поддержание в нормативном состоянии существующей сети линий наружного освещения на территории Добрянского городского округа; | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество заключенных договоров на оплату за потребляемую электрическую электроэнергию сетей наружного освещения, ед. | Ед. | 508 | | 0 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | Обеспечение наружного освещения путем исполнения 2 договоров, заключенных на данные цели | | |
| 2. | Протяженность отремонтированных и (или) вновь устроенных линий сети наружного освещения на территории округа, км.; | км | 508  510 | | 0 | 27,3 | | 27,3 | | 27,3 | 27,3 | Приведение в нормативное состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 109,2 км. к концу реализации программы; | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы | | Источники финансирования | | | | | Всего | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| Всего, в том числе | | | | | 293 968,2 | | 55 858,8 | | 72 218,9 | | 83 154,4 | 82 736,1 |
| Средства федерального бюджета | | | | | 1 241,5 | | 1 241,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства краевого бюджета | | | | | 22 807,1 | | 1 813,0 | | 2 352,7 | | 6 959,9 | 11 681,5 |
| Средства местного бюджета | | | | | 269 917,7 | | 52 802,4 | | 69 866,2 | | 76 194,5 | 71 054,6 |
| Внебюджетные источники | | | | | 1,9 | | 1,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, которые вносятся   
в муниципальную программу «Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022 г. № 3101

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории» Добрянского городского округа, ожидаемые конечные результаты программы на 2023-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ЦСР | КВР | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Расходы на период действия муниципальной программы (ВСЕГО), в том числе по источникам финансирования | В том числе по годам | | | | | Ожидаемые и конечные результаты реализации муниципальной программы |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 2023г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Цель: Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории Добрянского городского округа. | | | | | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧИ: Доведение уровня благоустройства, качества городской среды и «уличной» безопасности в населенных пунктах - центрах кустового расселения Добрянского городского округа до среднекраевого уровня; Формирование поселковой и межпоселковой системы санитарной очистки территории Добрянского городского округа с использованием наилучших доступных технологий сбора – сортировки – переработки - утилизации и захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов в рамках региональной схемы обращения с отходами.  Улучшение санитарно-экологической обстановки в округе; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие "Благоустройство территории городского округа" |  | 1100100000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 178 624,9 | 34 352,1 | 39 892,0 | 48 471,6 | 55 909,2 |  |
| средства федерального бюджета\* | 1 241,5 | 1 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 18 346,5 | 558,2 | 1 284,9 | 5 890,9 | 10 612,5 |
| средства местного бюджета | 159 035,0 | 32 550,5 | 38 607,1 | 42 580,7 | 45 296,7 |
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | УЖКХиБ | 1100100030 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 1 973,1 | 508,3 | 657,7 | 657,7 | 657,7 | Обустройство 6 санитарно-защитных зоны кладбищ к концу реализации программы |
| средства местного бюджета | 1 973,1 | 508,3 | 657,7 | 657,7 | 657,7 |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения |  | 1100100160 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 146 370,7 | 30 354,0 | 35 575,7 | 38 720,5 | 41 720,5 | Снижение количества аварийных деревьев, представляющих опасность для населения, путем спиливания (вырубки) к концу реализации программы до 480 ед.; Сохранение площади, охваченной цветочными посадками 2 268,3 кв. м ежегодно  Сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена акарицидная обработка не менее 131,7 га ежегодно   Сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена дератизационная обработка не менее 131,7 га ежегодно; Ликвидация несанкционированных свалок не менее 4000 куб м. ежегодно |
| средства местного бюджета | 146 370,7 | 30 354,0 | 35 575,7 | 38 720,5 | 41 720,5 |
| 1.2.1 | Организация благоустройства и озеленения | УЖКХиБ | 1100100160 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 100 907,7 | 21 216,9 | 25 644,2 | 27 285,6 | 26 761,0 |
| средства местного бюджета | 100 907,7 | 21 216,9 | 25 644,2 | 27 285,6 | 26 761,0 |
| 1.2.2 | Организация благоустройства и озеленения | ОЖКХ р.п.Полазна |  | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 45 143,0 | 9 057,1 | 9 851,5 | 11 354,9 | 14 879,5 |
| средства местного бюджета | 45 143,0 | 9 057,1 | 9 851,5 | 11 354,9 | 14 879,5 |
|  | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| средства местного бюджета | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.3. | Формирование ИТ-инфраструтуры на муниципальных территориях общего пользования для обеспечения доступа к сети "Интернет" | УЖКХиБ | 1100100220 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 305,1 | 56,7 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | Сохранение точек доступа к сети "Интернет" на муниципальных территориях общего пользования ежегодно в количестве 2 ед. |
| средства местного бюджета | 305,1 | 56,7 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 1.4. | Обеспечение эксплуатации гитротехнических сооружений | АДГО | 1100100230 | 200 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятию, в том числе | 97,8 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение лицензии для безопасной эксплуатации ГТС 2 ед. в 2023 году |
| средства местного бюджета | 97,8 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | УЖКХиБ/ ОЖКХ в р.п. Полазна | 11001L5765 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 27 333,6 | 1 867,0 | 3 291,8 | 8 726,6 | 13 448,2 | Обустроить к концу 2026 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 45 ед.; |
| средства федерального бюджета\* | 1 241,5 | 1 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 18 346,5 | 558,2 | 1 284,9 | 5 890,9 | 10 612,5 |
| средства местного бюджета | 7 743,7 | 65,4 | 2 006,9 | 2 835,7 | 2 835,7 |
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | УЖКХиБ | 11001L5765 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 26 711,9 | 1 245,3 | 3 291,8 | 8 726,6 | 13 448,2 |
| средства федерального бюджета\* | 827,7 | 827,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 18 160,4 | 372,1 | 1 284,9 | 5 890,9 | 10 612,5 |
| средства местного бюджета | 7 722,5 | 44,2 | 2 006,9 | 2 835,7 | 2 835,7 |
| внебюджетные средства | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | ОЖКХ в р.п. Полазна | 11001L5765 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 621,7 | 621,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета\* | 413,8 | 413,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 186,1 | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Реализация программы "Комфортный край" | АДГО/УЖКХ и Б | 11001SP350 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 2 036,3 | 1 468,3 | 284,0 | 284,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 81,9 км. к концу реализации программы |
| средства местного бюджета | 2 036,3 | 1 468,3 | 284,0 | 284,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Реализация программы "Комфортный край" | АДГО (МКУ УКС) | 11001SP350 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 1 581,9 | 1 468,3 | 56,8 | 56,8 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 1 581,9 | 1 468,3 | 56,8 | 56,8 | 0,0 |
| 1.6.2 | Реализация программы "Комфортный край" | УЖКХ и Б (МБУ "Благоустройство") | 11001SP350 | 600 | 2024 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 454,4 | 0,0 | 227,2 | 227,2 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 454,4 | 0,0 | 227,2 | 227,2 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г.Добрянка | АДГО (МКУ «УКС») | 1100128110 | 400 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие проектной документации по реконструкции набережной г. Добрянка, ед.; |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача:  Развитие новых участков линии наружного освещения и поддержание в нормативном состоянии существующей сети линий наружного освещения на территории Добрянского городского округа; | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие "Наружное освещение на территории городского округа" |  | 1100200000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 99 183,0 | 20 031,1 | 26 258,2 | 27 356,5 | 25 537,2 | Приведение в нормативное состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 81,9 км. к концу реализации программы Обеспечение наружного освещения путем исполнения 2 договоров, заключенных на данные цели |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 99 183,0 | 20 031,1 | 26 258,2 | 27 356,5 | 25 537,2 |
| 2.1. | Содержание сетей наружного освещения | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 1100200040 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 31 357,6 | 6 646,0 | 8 237,2 | 8 237,2 | 8 237,2 |
| средства местного бюджета | 31 357,6 | 6 646,0 | 8 237,2 | 8 237,2 | 8 237,2 |
| 2.1.1 | Содержание сетей наружного освещения | УЖКХиБ | 1100200040 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 24 261,0 | 4 961,1 | 6 433,3 | 6 433,3 | 6 433,3 |
| средства местного бюджета | 24 261,0 | 4 961,1 | 6 433,3 | 6 433,3 | 6 433,3 |
| 2.1.2 | Содержание сетей наружного освещения | ОЖКХ р.п.Полазна | 1100200040 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 7 096,6 | 1 684,9 | 1 803,9 | 1 803,9 | 1 803,9 |
| средства местного бюджета | 7 096,6 | 1 684,9 | 1 803,9 | 1 803,9 | 1 803,9 |
| 2.2. | Оплата наружного уличного освещения | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 1100200050 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 62 644,9 | 12 646,0 | 15 798,9 | 16 900,0 | 17 300,0 |
| средства местного бюджета | 62 644,9 | 12 646,0 | 15 798,9 | 16 900,0 | 17 300,0 |
| 2.2.1 | Оплата наружного уличного освещения | УЖКХиБ | 1100200050 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 43 850,5 | 9 646,0 | 11 204,5 | 11 400,0 | 11 600,0 |
| средства местного бюджета | 43 850,5 | 9 646,0 | 11 204,5 | 11 400,0 | 11 600,0 |
| 2.2.2 | Оплата наружного уличного освещения | ОЖКХ р.п.Полазна | 1100200050 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 18 794,4 | 3 000,0 | 4 594,4 | 5 500,0 | 5 700,0 |
| средства местного бюджета | 18 794,4 | 3 000,0 | 4 594,4 | 5 500,0 | 5 700,0 |
| 2.3. | Реализация программы "Комфортный край" |  | 11002SP350 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 5 180,5 | 739,1 | 2 222,1 | 2 219,3 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 5 180,5 | 739,1 | 2 222,1 | 2 219,3 | 0,0 |
| 2.3.1 | Реализация программы "Комфортный край" | АДГО (МКУ УКС) | 11002SP350 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 1 900,5 | 0,0 | 749,1 | 1 151,4 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 1 900,5 | 0,0 | 749,1 | 1 151,4 | 0,0 |
| 2.3.2 | Реализация программы "Комфортный край" | УЖКХ и Б | 11002SP350 | 600 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 3 280,0 | 739,1 | 1 473,0 | 1 067,9 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 3 280,0 | 739,1 | 1 473,0 | 1 067,9 | 0,0 |
| Задача:  Улучшение санитарно-экологической обстановки в округе; Формирование поселковой и межпоселковой системы санитарной очистки территории Добрянского городского округа с использованием наилучших доступных технологий сбора – сортировки – переработки - утилизации и захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов в рамках региональной схемы обращения с отходами.  Мониторинг состояния окружающей среды (негативное влияние на окружающую среду, углеродный след); | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие "Организация системы экологической обстановки на территории городского округа" |  | 1100500000 |  | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 16 160,1 | 1 475,5 | 6 068,7 | 7 326,2 | 1 289,7 |  |
| средства краевого бюджета\*\* | 4 460,6 | 1 254,8 | 1 067,8 | 1 069,0 | 1 069,0 |
| средства местного бюджета | 11 699,5 | 220,7 | 5 000,9 | 6 257,2 | 220,7 |
| 3.1. | Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна | УЖКХиБ | 1100500120 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 882,8 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | Ежеквартальное проведение мониторинга полигона твердых бытовых отходов и разработка рекомендаций по его эксплуатации в целях сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду |
| средства местного бюджета | 882,8 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| 3.2 | Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на територии Добрянского городского округа | УЖКХиБ | 1100500210 | 400 | 2024 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 10 816,7 | 0,0 | 4 780,2 | 6 036,5 | 0,0 | Обустроить к концу 2026 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 45 ед.; |
| средства местного бюджета | 10 816,7 | 0,0 | 4 780,2 | 6 036,5 | 0,0 |
| 3.3 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 110052У090 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 4 309,9 | 1 211,5 | 1 032,8 | 1 032,8 | 1 032,8 | Снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных ежегодно на 83особи |
| средства краевого бюджета\*\* | 4 309,9 | 1 211,5 | 1 032,8 | 1 032,8 | 1 032,8 |
| 3.3.1. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ | 110052У090 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 3 979,1 | 1 089,2 | 963,3 | 963,3 | 963,3 |
| средства краевого бюджета\*\* | 3 979,1 | 1 089,2 | 963,3 | 963,3 | 963,3 |
| 3.3.2 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ОЖКХ р.п.Полазна | 110052У090 | 200 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 330,8 | 122,3 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| средства краевого бюджета\*\* | 330,8 | 122,3 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| 3.4. | Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 110052У100 | 100 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 150,7 | 43,3 | 35,0 | 36,2 | 36,2 |  |
| средства краевого бюджета\*\* | 150,7 | 43,3 | 35,0 | 36,2 | 36,2 |
| 3.4.1. | Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ | 110052У100 | 100 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 128,3 | 38,1 | 29,4 | 30,4 | 30,4 |
| средства краевого бюджета\*\* | 128,3 | 38,1 | 29,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.4.2 | Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ОЖКХ р.п.Полазна | 110052У100 | 100 | 2023 | 2026 | Всего по мероприятию, в том числе | 22,4 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| средства краевого бюджета\*\* | 22,4 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| ВСЕГО: | | | | | | | Всего по мероприятиям, в том числе | 293 968,2 | 55 858,8 | 72 218,9 | 83 154,4 | 82 736,1 |  |
| средства федерального бюджета\* | 1 241,5 | 1 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 22 807,1 | 1 813,0 | 2 352,7 | 6 959,9 | 11 681,5 |
| средства местного бюджета | 269 917,7 | 52 802,4 | 69 866,2 | 76 194,5 | 71 054,6 |
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Постановление Правительства Пермского края от 31 декабря 2019 г. № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае (ред. от 03.08.2022);

\*\* Постановление Правительства Пермского края от 22 июня 2016 г. № 384-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных» (ред. от 22.04.2020 г.).