

2067

07.07.2023

**О внесении изменений
в муниципальную программу**

**Добрянского городского округа**

**«Благоустройство территории»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации Добрянского**

 **городского округа
от 02 ноября 2022 г. № 3101**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Добрянского городского округа,
в соответствии с пунктом 7.2 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, в целях уточнения основных параметров муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с решением Думы Добрянского городского округа от 25 мая 2023 г. № 816 «О бюджете Добрянского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу Добрянского городского округа «Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022 г. № 3101 (в редакции постановления администрации Добрянского городского округа от 01 марта 2023 г. № 478).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Добрянский городской округ», разместить
на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа –

глава администрации

Добрянского городского округа Д.В. Антонов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Добрянского городского округа

от №

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу Добрянского городского округа «Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа**

**от 02 ноября 2022 г. № 3101**

1. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе: | 196 948,0 | 55 858,7 | 66 742,4 | 74 346,9 |
| Средства федерального бюджета | 11 976,0 | 1 241,5 | 4 448,7 | 6 285,8 |
| Средства краевого бюджета | 4 891,4 | 1 813,0 | 1 490,8 | 1 587,5 |
| Средства местного бюджета | 180 078,8 | 52 802,3 | 60 802,9 | 66 473,6 |
| Внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |

 |

2. Приложение к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, которые вносятся
в муниципальную программу «Благоустройство территории», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа

от 02 ноября 2022 г. № 3101

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории» Добрянского городского округа, ожидаемые конечные результаты программы на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ЦСР | КВР | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Расходы на период действия муниципальной программы (ВСЕГО), в том числе по источникам финансирования | В том числе по годам | Ожидаемые и конечные результаты реализации муниципальной программы |
| Всего по мероприятию, в том числе:  | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13 |
| Цель: Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории Добрянского городского округа. |
| ЗАДАЧИ:Доведение уровня благоустройства, качества городской среды и «уличной» безопасности в населенных пунктах - центрах кустового расселения Добрянского городского округа до среднекраевого уровня;Формирование поселковой и межпоселковой системы санитарной очистки территории Добрянского городского округа с использованием наилучших доступных технологий сбора – сортировки – переработки - утилизации и захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов в рамках региональной схемы обращения с отходами. Улучшение санитарно-экологической обстановки в округе; |
| 1 | Основное мероприятие "Благоустройство территории городского округа" |   | 1100100000 |   | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 120 071,3 | 34 352,1 | 40 622,6 | 45 096,7 |   |
| средства федерального бюджета\* | 11 976,0 | 1 241,5 | 4 448,7 | 6 285,8 |
| средства краевого бюджета | 1 123,2 | 558,2 | 234,1 | 330,8 |
| средства местного бюджета | 106 970,3 | 32 550,5 | 35 939,7 | 38 480,1 |
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | УЖКХиБ | 1100100030 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 1 823,7 | 508,3 | 657,7 | 657,7 | Обустройство 4 санитарно-защитных зоны кладбищ к концу реализации программы |
| средства местного бюджета | 1 823,7 | 508,3 | 657,7 | 657,7 |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения |   | 1100100160 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 98 450,2 | 30 354,0 | 33 192,3 | 34 903,9 | Снижение количества аварийных деревьев, представляющих опасность для населения, путем спиливания (вырубки) к концу реализации программы до 360 ед.;Сохранение площади, охваченной цветочными посадками 2 268,3 кв. м ежегодноСохранение площади земельных участков, на которых будет проведена акарицидная обработка не менее 131,7 га ежегодно Сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена дератизационная обработка не менее 131,7 га ежегодно;  Ликвидация несанкционированных свалок не менее 4000 куб м. ежегодно |
| средства местного бюджета | 98 450,2 | 30 354,0 | 33 192,3 | 34 903,9 |
| 1.2.1 | Организация благоустройства и озеленения | УЖКХиБ | 1100100160 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 69 432,5 | 21 216,9 | 23 831,9 | 24 383,7 |
| средства местного бюджета | 69 432,5 | 21 216,9 | 23 831,9 | 24 383,7 |
| ОЖКХ р.п.Полазна | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 28 777,7 | 9 057,1 | 9 280,4 | 10 440,2 |
| средства местного бюджета | 28 777,7 | 9 057,1 | 9 280,4 | 10 440,2 |
| 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| средства местного бюджета | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.3. | Формирование ИТ-инфраструтуры на муниципальных территориях общего пользования для обеспечения доступа к сети "Интернет" | УЖКХиБ | 1100100220 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 222,3 | 56,7 | 82,8 | 82,8 |
| средства местного бюджета | 222,3 | 56,7 | 82,8 | 82,8 |
| 1.4. | Обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений | АДГО | 1100100230 | 200 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятию, в том числе  | 97,8 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 97,8 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | УЖКХиБ/ ОЖКХ в р.п. Полазна | 11001L5765 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 18 009,0 | 1 867,0 | 6 689,8 | 9 452,3 | Обустроить к концу 2025 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 19 ед.; |
| средства федерального бюджета\* | 11 976,0 | 1 241,5 | 4 448,7 | 6 285,8 |
| средства краевого бюджета | 1 123,2 | 558,2 | 234,1 | 330,8 |
| средства местного бюджета | 4 908,0 | 65,3 | 2 006,9 | 2 835,7 |
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | УЖКХиБ | 11001L5765 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 17 387,3 | 1 245,3 | 6 689,8 | 9 452,3 |
| средства федерального бюджета\* | 11 562,1 | 827,7 | 4 448,7 | 6 285,8 |
| средства краевого бюджета | 937,1 | 372,1 | 234,1 | 330,8 |
| средства местного бюджета | 4 886,8 | 44,2 | 2 006,9 | 2 835,7 |
| внебюджетные средства | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | ОЖКХ в р.п. Полазна | 11001L5765 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 621,7 | 621,7 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета\* | 413,8 | 413,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 186,1 | 186,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Реализация программы "Комфортный край" | АДГО | 11001SP350 | 200 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 1 468,3 | 1 468,3 | 0,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 81,9 км. к концу реализации программы  |
| средства местного бюджета | 1 468,3 | 1 468,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г.Добрянка | АДГО (МКУ «УКС») | 1100128110 | 400 | 2023 | 2023 | Всего по мероприятию, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие проектной документации по реконструкции набережной г. Добрянка, ед.; |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача: Развитие новых участков линии наружного освещения и поддержание в нормативном состоянии существующей сети линий наружного освещения на территории Добрянского городского округа; |
| 2. | Основное мероприятие "Наружное освещение на территории городского округа" |   | 1100200000 |   | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 61 631,5 | 20 031,1 | 19 863,2 | 21 737,2 |  Приведение в нормативное состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 81,9 км. к концу реализации программы Обеспечение наружного освещения путем исполнения 2 договоров, заключенных на данные цели |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 61 631,5 | 20 031,1 | 19 863,2 | 21 737,2 |
| 2.1. | Содержание сетей наружного освещения | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 1100200040 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 20 863,1 | 6 645,9 | 7 108,6 | 7 108,6 |
| средства местного бюджета | 20 863,1 | 6 645,9 | 7 108,6 | 7 108,6 |
| 2.1.1 | Содержание сетей наружного освещения | УЖКХиБ | 1100200040 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 15 570,5 | 4 961,1 | 5 304,7 | 5 304,7 |
| средства местного бюджета | 15 570,5 | 4 961,1 | 5 304,7 | 5 304,7 |
| ОЖКХ р.п.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе  | 5 292,6 | 1 684,8 | 1 803,9 | 1 803,9 |
| средства местного бюджета | 5 292,6 | 1 684,8 | 1 803,9 | 1 803,9 |
| 2.2. | Оплата наружного уличного освещения | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 1100200050 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 40 029,3 | 12 646,0 | 12 754,6 | 14 628,6 |
| средства местного бюджета | 40 029,3 | 12 646,0 | 12 754,6 | 14 628,6 |
| 2.2.1 | Оплата наружного уличного освещения | УЖКХиБ | 1100200050 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 30 029,2 | 9 646,0 | 9 254,6 | 11 128,6 |
| средства местного бюджета | 30 029,2 | 9 646,0 | 9 254,6 | 11 128,6 |
| ОЖКХ р.п.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе  | 10 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| средства местного бюджета | 10 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| 2.3. | Реализация программы "Комфортный край" | УЖКХ и Б | 11002SP350 | 600 | 2023 | 2025 | Всего по мероприятию, в том числе  | 739,1 | 739,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 739,1 | 739,1 | 0,0 | 0,0 |
| Задача: Улучшение санитарно-экологической обстановки в округе;Формирование поселковой и межпоселковой системы санитарной очистки территории Добрянского городского округа с использованием наилучших доступных технологий сбора – сортировки – переработки - утилизации и захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов в рамках региональной схемы обращения с отходами. Мониторинг состояния окружающей среды (негативное влияние на окружающую среду, углеродный след); |
| 3. | Основное мероприятие "Организация системы экологической обстановки на территории городского округа" |   | 1100500000 |   | 2023 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 15 245,2 | 1 475,5 | 6 256,7 | 7 513,0 |   |
| средства краевого бюджета\*\* | 3 768,2 | 1 254,8 | 1 256,7 | 1 256,7 |
| средства местного бюджета | 11 477,0 | 220,7 | 5 000,0 | 6 256,3 |
| 3.1. | Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна | УЖКХиБ | 1100500120 | 200 | 2023 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 662,1 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | Ежеквартальное проведение мониторинга полигона твердых бытовых отходов и разработка рекомендаций по его эксплуатации в целях сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду |
| средства местного бюджета | 662,1 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| 3.2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 110052У090 | 200 | 2023 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 3 634,5 | 1 211,5 | 1 211,5 | 1 211,5 | Снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных ежегодно на 83особи  |
| средства краевого бюджета\*\* | 3 634,5 | 1 211,5 | 1 211,5 | 1 211,5 |
| 3.2.1. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ | 110052У090 | 200 | 2023 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 3 267,5 | 1 089,2 | 1 089,2 | 1 089,2 |
| средства краевого бюджета\*\* | 3 267,5 | 1 089,2 | 1 089,2 | 1 089,2 |
| ОЖКХ р.п.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе  | 367,0 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| средства краевого бюджета\*\* | 367,0 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| 3.3. | Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ/ОЖКХ р.п. Полазна | 110052У100 | 100 | 2023 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 133,7 | 43,3 | 45,2 | 45,2 |
| средства краевого бюджета\*\* | 133,7 | 43,3 | 45,2 | 45,2 |
| 3.3.1. | Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ | 110052У100 | 100 | 2023 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 117,6 | 38,1 | 39,8 | 39,8 |
| средства краевого бюджета\*\* | 117,6 | 38,1 | 39,8 | 39,8 |
| ОЖКХ р.п.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе  | 16,1 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
| средства краевого бюджета\*\* | 16,1 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
| 3.4. | Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на територии Добрянского городского округа | УЖКХиБ | 1100500210 | 400 | 2024 | 2024 | Всего по мероприятию, в том числе  | 10 814,9 | 0,0 | 4 779,3 | 6 035,6 | Обустроить к концу 2025 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 19 ед.; |
| средства местного бюджета | 10 814,9 | 0,0 | 4 779,3 | 6 035,6 |
| ВСЕГО: | Всего по мероприятиям, в том числе  | 196 948,0 | 55 858,7 | 66 742,4 | 74 346,9 |   |
| средства федерального бюджета\* | 11 976,0 | 1 241,5 | 4 448,7 | 6 285,8 |
| средства краевого бюджета | 4 891,4 | 1 813,0 | 1 490,8 | 1 587,5 |
| средства местного бюджета | 180 078,8 | 52 802,3 | 60 802,9 | 66 473,6 |
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |

\* Постановление Правительства Пермского края от 31 декабря 2019 г. № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае (ред. от 03.08.2022);

\*\* Постановление Правительства Пермского края от 22 июня 2016 г. № 384-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных» (ред. от 22.04.2020 г.).